|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En general, he podido avanzar de acuerdo con las actividades planificadas en la carta Gantt, aunque algunas tareas han requerido más tiempo del estimado inicialmente. El desarrollo del proyecto ha permitido avanzar progresivamente desde la configuración del entorno y la base de datos hasta la implementación de las distintas funcionalidades. Entre los factores que han facilitado el desarrollo se encuentran la organización de las actividades mediante sprints, la distribución de tareas dentro del equipo y los conocimientos adquiridos durante la carrera. También ha sido positivo poder trabajar directamente con tecnologías que ya había utilizado anteriormente. Por otro lado, algunas dificultades técnicas, especialmente relacionadas con la configuración del entorno, la base de datos y la integración de las distintas funcionalidades, han generado algunos retrasos. Además, ha sido necesario compatibilizar el desarrollo del proyecto con las demás actividades académicas. Por este motivo, algunas actividades han requerido ajustes en los tiempos planificados.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para enfrentar las dificultades del proyecto, he tratado de abordar las actividades de manera progresiva, priorizando las funcionalidades más importantes y resolviendo los problemas técnicos antes de continuar con las siguientes etapas. Cuando se presentan errores, se revisa su origen, se buscan posibles soluciones y se realizan pruebas para comprobar que los cambios funcionen correctamente. También ha sido importante mantener una buena coordinación con el equipo, especialmente considerando que el proyecto contempla diferentes áreas como el backend, las interfaces, la base de datos, las integraciones y las pruebas. Esto permite distribuir mejor las tareas y evitar que un problema en una actividad afecte todo el avance del proyecto. Para las siguientes etapas, planeo mantener la planificación mediante los sprints, realizar pruebas de manera constante y dejar tiempo para corregir errores antes de las entregas. También será importante revisar periódicamente la carta Gantt y realizar ajustes cuando alguna actividad requiera más tiempo del previsto.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de manera positiva, destacando mi responsabilidad, capacidad para resolver problemas y trabajo en equipo. Para mejorar, podría organizar mejor los tiempos y dedicar más tiempo a las pruebas y corrección de errores.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me queda la inquietud de saber si estamos avanzando correctamente y si debemos ajustar algunos aspectos del proyecto. Me gustaría preguntarle al docente si el enfoque que estamos siguiendo es adecuado y qué aspectos deberíamos priorizar en la siguiente etapa.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Consideramos que por ahora no es necesario redistribuir las actividades, ya que cada integrante tiene tareas asignadas. De todas formas, podemos apoyarnos entre nosotros si alguna actividad requiere más tiempo o dedicación.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos positivamente el trabajo en grupo, ya que hemos logrado organizarnos y cumplir con las tareas asignadas. Destacamos la comunicación y el apoyo entre los integrantes. Como aspecto a mejorar, podríamos organizar mejor los tiempos para avanzar de manera más coordinada.