|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. Integrante: Gibrán Etiel Beiza Moya Fecha: 08 de septiembre de 2026

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Sí, en general he logrado cumplir con las actividades definidas en la carta Gantt para esta fase. Avancé en la construcción de la API REST para la app móvil del operador (autenticación con JWT, endpoints para consultar y actualizar el estado de las faenas asignadas), en el panel de administración web para asignar operadores a las solicitudes de reserva, y en la conexión de todo el sistema a la base de datos MySQL real que tenemos hosteada en el servidor de producción. Lo que más facilitó el avance fue partir sobre una base de código web ya funcional (el sistema de reservas y el panel administrativo), lo que me permitió extender el modelo de datos en vez de construir todo desde cero. Lo que más dificultó el desarrollo fueron problemas técnicos de infraestructura: me quedé sin espacio en disco varias veces durante la compilación de la app en Android, lo que retrasó las pruebas en un dispositivo físico real (un Samsung S23 Ultra), y tuve que aprender a gestionar dos copias del proyecto (una de pruebas y el repositorio real) sin perder ni duplicar cambios.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para las dificultades técnicas que han surgido (como quedarme sin espacio de almacenamiento en el computador), las he ido resolviendo liberando espacio y priorizando qué herramientas instalar en cada momento. También tuve que probar la aplicación directamente en un celular físico, ya que no contaba con los recursos para usar un emulador. De cara a lo que queda del proyecto, quiero anticiparme mejor a este tipo de problemas: revisar con tiempo qué necesito antes de empezar cada actividad, para no perder tiempo resolviendo imprevistos técnicos en medio del desarrollo.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo en esta fase como positivo: logré integrar de punta a punta el backend, la base de datos real y la app móvil, y validaré cada parte con pruebas reales (conexión a la base de datos, compilación de la app, ejecución en un dispositivo físico) en vez de asumir que iban a funcionar. Destaco haber podido sincronizar correctamente los cambios hacia el repositorio real del proyecto sin perder el trabajo ya existente. Para mejorar, podría planificar con más margen de tiempo los imprevistos técnicos (como los problemas de espacio en disco) y documentar mejor los pasos de configuración del entorno, para que cualquier persona del equipo pueda levantar el proyecto sin depender de que yo esté presente.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Todavía tengo dudas sobre el modelo de cobro del proyecto: decidimos no cobrar por el desarrollo al ser nuestro primer cliente y un proyecto de título, pero no tengo claro cómo estructurar formalmente la mantención mensual post-entrega (cuánto cobrar, qué incluye, por cuánto tiempo). También me gustaría preguntarle al docente sobre cómo y cuándo conviene desplegar la aplicación a un dominio público real, ya que hasta ahora solo la hemos probado localmente conectada a la base de datos remota.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Considero que, en general, la distribución actual de actividades sigue siendo adecuada, aunque hacia la siguiente fase convendría asignar formalmente una actividad específica para preparar el despliegue en un dominio de producción y otra para definir y documentar el modelo de mantención y cobro post-entrega, ya que hasta ahora estas tareas no estaban explícitas en la carta Gantt.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en equipo ha permitido dividir el proyecto entre la parte de desarrollo técnico y otros aspectos del proyecto, lo que facilita avanzar en paralelo. Como aspecto positivo, destaco que la comunicación ha sido clara respecto a qué necesita el cliente y qué funcionalidades priorizar. Como aspecto a mejorar, creo que podríamos coordinarnos con más anticipación para las instancias de prueba conjunta, de manera de detectar antes los problemas técnicos (como los de infraestructura que mencioné antes) y no dejarlos para el final de cada fase.